CLARIO

Business-Plan & Go-to-Market

Das Mandantenportal für deutsche Steuerkanzleien

Erstellt: 26. März 2026 (KW13)

Autor: Lennart Brodesser, Solofounder

Status: MVP code-seitig fertig • 0 Kunden • 0 Revenue

Kontakt: l.brodesser@gmx.de

# Inhaltsverzeichnis

1  Sofort-Aktionen (KW14–KW15)
     Security, Hosting, Stripe, Go-Live

2  Go-to-Market (Monat 1–2)
     5 Kanäle zu den ersten zahlenden Kunden

3  Pricing
     3 Stufen, Begründung, Marktvergleich

4  Rechtliches
     DSGVO, AVV, PersAuswG, AGB

5  Feature-Roadmap (Monat 3–6)
     Priorisiert nach Kundenwert

6  Finanzplan
     Kosten, Revenue-Projektion, Breakeven

7  Risiken & Plan B
     6 Szenarien mit Gegenmaßnahmen

# 1. Sofort-Aktionen

KW14–KW15: 30. März – 12. April 2026

## KW14 — Security Fixes + Browsertest (Mo–Mi)

| Tag | Aufgabe | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Mo 30.03. | Security Fixes aus SECURITY-FIX-PROMPT.md in Claude Code abarbeiten (Phase 1: 5 kritische Lücken) | npm run build fehlerfrei |
| Di 31.03. | Erster manueller Browsertest: Konto erstellen → Mandant anlegen → GwG-Checkliste → Portal-Link → Inkognito → Upload → Unterschrift | Bug-Liste als GitHub Issues |
| Mi 01.04. | Bugs beheben, Edge Functions deployen, E-Mail-Versand testen (Resend Testmodus → 1 echte Mail) | E-Mail kommt an |

## KW14 — Hosting + Domain + Legal (Do–Fr)

### Vercel Hosting

Schritt 1: vercel.com → Sign Up mit GitHub → Import Project → Framework: Vite

Schritt 2: VITE_SUPABASE_URL + VITE_SUPABASE_ANON_KEY als Environment Variables

Schritt 3: Deploy → App läuft unter clario-xyz.vercel.app

### Domain

clario.de oder clario.app prüfen (united-domains.de) — Kosten: 12–30€/Jahr

In Vercel: Settings → Domains → Custom Domain → DNS umstellen

### Impressum + DSGVO (PFLICHT)

Impressum: e-recht24.de/impressum-generator (kostenlos)

Datenschutz: datenschutz-generator.de von Dr. Schwenke (kostenlos)

Beide als Seiten in App einbauen (/impressum, /datenschutz)

## KW15 — Landing Page + Stripe

### Stripe Integration

stripe.com → Account erstellen (Einzelunternehmen reicht)

3 Produkte anlegen: Starter €49, Pro €99, Kanzlei €199

Payment Links generieren + in App Pricing-Seite verlinken

Webhook → Supabase Edge Function → abo_status setzen

⚡ WICHTIG: Starte mit 30-Tage-Trial OHNE Kreditkarte. Das senkt die Hürde für Steuerberater massiv. Calendly-Widget für „Demo vereinbaren“ konvertiert besser als ein Registrierungs-Link.

# 2. Go-to-Market

Die ersten 5 zahlenden Kunden (KW15–KW22)

## Kanal 1: Persönliches Netzwerk (KW15)

Die allerersten Kunden kommen nie über Marketing. Sie kommen über persönliche Beziehungen.

Ruf deinen Steuerberater an: „Ich habe ein Tool gebaut das dir Zeit spart. 15 Minuten?“

Frage Bekannte nach Intros zu Steuerberatern oder Steuerfachangestellten

Steuerfachangestellte sind oft die wahren Entscheider für neue Tools

Ziel: 3 persönliche Demos in KW15–KW16

## Kanal 2: LinkedIn Outreach (KW16–KW18)

89.000 Steuerberater in Deutschland. Die jüngeren, innovativeren Kanzleiinhaber sind auf LinkedIn — genau deine Early Adopter.

Zielgruppe: Titel: „Steuerberater“, „Kanzleiinhaber“, „Partner Steuerkanzlei“

Standort Deutschland, Firmengröße 1–50 Mitarbeiter

Volumen: 10 Nachrichten pro Tag = 50/Woche → bei 10% Antwortrate = 5 Gespräche/Woche

OUTREACH-NACHRICHT:

„Hallo [Vorname], ich entwickle gerade ein digitales Mandantenportal speziell für kleinere Kanzleien. Mandanten schicken Unterlagen nicht mehr per E-Mail, sondern über einen einfachen Link — inkl. Foto-Upload, digitaler Unterschrift und automatischer Erinnerungen.

Ich suche 3–5 Steuerberater für ehrliches Feedback. Dafür: 6 Monate kostenlose Nutzung.

Hätten Sie 15 Minuten?“

## Kanal 3: Communities & Verbände (KW17–KW20)

21 regionale Steuerberaterkammern anschreiben (bstbk.de) → Stammtisch-Vorstellung anbieten

stb-web.de (größtes Fachportal) → Forum + Fachbeiträge

LinkedIn: „Steuerberater Stammtisch [Stadt]“ suchen

## Kanal 4: Steuerberaterkongress (4.–5. Mai, Berlin)

⭐ DEIN WICHTIGSTES EVENT

Deutscher Steuerberaterkongress, 4.–5. Mai 2026, Berlin
Ticket: ~300–500€ | Kein Stand nötig, geh als Besucher
50 Visitenkarten mit QR-Code zur Landing Page
Frage in Pausen: „Wie sammeln Sie Unterlagen von Ihren Mandanten ein?“

Ziel: 10 Kontakte, 5 Demo-Termine

## Kanal 5: Kaltakquise per E-Mail (KW18+)

Erst NACHDEM du 2–3 Testnutzer und mindestens 1 Testimonial hast.

BETREFF: „Mandantenunterlagen — 4 Stunden pro Woche gespart?“

„Guten Tag Herr/Frau [Name],

wir haben Clario gebaut — ein Portal, über das Ihre Mandanten Unterlagen per Link hochladen, Fotos mit KI-Qualitätsprüfung machen und Vollmachten digital unterschreiben. Kein Account, kein DATEV-Vertrag.

[Steuerberater X] nutzt Clario seit [Zeitraum] und spart ~[X] Stunden/Woche.

30 Tage kostenlos testen?“

## Conversion-Ziel Monat 1–2

| Kanal | Kontakte | Demos | Testnutzer | Zahlend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persönliches Netzwerk | 5 | 3 | 2 | 1 |
| LinkedIn | 150 | 8 | 4 | 2 |
| Events / Stammtische | 20 | 5 | 2 | 1 |
| Kaltakquise | 50 | 3 | 1 | 0–1 |
| GESAMT | 225 | 19 | 9 | 4–5 |

Disclaimer: Schätzungen basierend auf typischen B2B-SaaS Conversion-Rates (10–15% Kontakt→Demo, 40–50% Demo→Test, 30–40% Test→Zahlung). Echte Zahlen nach den ersten 50 Kontakten validieren.

# 3. Pricing

|  | Starter | Pro | Kanzlei |
| --- | --- | --- | --- |
| Preis | €49 / Monat | €99 / Monat | €199 / Monat |
| Mandanten | bis 30 | bis 100 | unbegrenzt |
| Checklisten-Vorlagen | 3 Standard | Alle 7 + eigene | Alle 7 + eigene + Import |
| Digitale Unterschrift | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Bildprüfung | 50 / Monat | 500 / Monat | unbegrenzt |
| Erinnerungen | Manuell | Automatisch | Automatisch + individuell |
| Wiederkehrende Checklisten | ✗ | ✓ | ✓ |
| Support | E-Mail | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat + Onboarding |
| Jährlich (20% Rabatt) | €470 / Jahr | €950 / Jahr | €1.900 / Jahr |

## Begründung

€49 Starter: Für 1-Person-Kanzleien mit 20–30 Mandanten. Ein Steuerberater verdient €3.000–4.500 pro Mandant/Jahr. €49/Monat ist irrelevant im Vergleich. DATEV kostet €200–400+/Monat — Clario ist deutlich günstiger und einfacher.

€99 Pro (Sweet Spot): Für 2–5 Mitarbeiter, 50–100 Mandanten. Automatische Erinnerungen + wiederkehrende Checklisten sparen 3–5h/Woche. Bei €35/h Steuerfachangestellten-Stundensatz = €420–700/Monat Zeitersparnis. €99 ist ein 5–7x ROI.

€199 Kanzlei: Für 5–10 Mitarbeiter, 100+ Mandanten. Der Onboarding-Call macht den Unterschied — Steuerberater kaufen Vertrauen, nicht Features.

## Marktvergleich

| Anbieter | Preis | Fokus | Clario-Vorteil |
| --- | --- | --- | --- |
| DATEV Meine Steuern | €200–400+/Mo (Gesamtpaket) | Monolithisch, alles-in-einem | Günstiger, einfacher, schneller |
| GetMyInvoices | ab €15/Mo | Nur Belegerfassung | Mehr Features (Unterschrift, GwG) |
| SmartTransfer | nicht öffentlich | Ähnlich wie Clario | Bessere UX, KI-Features |
| E-Mail + Excel | €0 | Status quo der meisten | Automatisierung, kein Chaos |

LAUNCH-EMPFEHLUNG: 30-Tage-Trial ohne Kreditkarte. Ersten 10 Kunden „Founding Member“-Pricing: 50% dauerhaft (EUR 25/50/100). Schafft Loyalitaet und Testimonials.

# 4. Rechtliches

## Pflicht vor Go-Live (Blocker)

1. Impressum (§5 TMG)
Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, USt-ID. Gewerbeanmeldung ~20–30€.

2. Datenschutzerklärung (Art. 13 DSGVO)
Verarbeitete Daten, Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeiter (Supabase, Resend, Anthropic), Speicherdauer, Betroffenenrechte.

3. AVV nach Art. 28 DSGVO
PFLICHT mit Supabase (supabase.com/legal/dpa), Resend (resend.com/legal/dpa), Anthropic. DPAs downloaden und aufbewahren — Steuerberater werden danach fragen.

4. Personalausweis (PersAuswG §20)
Steuerberater dürfen Kopien unter GwG §8 Abs. 2. Kopie MUSS als solche erkennbar sein (Wasserzeichen „KOPIE“). Löschfrist: 5 Jahre nach Geschäftsende.

5. AGB
Beta: einfache Seite reicht. Zahlende Kunden: IT-Recht Kanzlei (~30€/Mo) oder Anwalt (500–1.500€).

## Nach erstem zahlenden Kunden

6. Rechtsform
Einzelunternehmen reicht. Ab ~50.000€ Umsatz: UG gründen (~500€ Notar). GmbH erst bei Investoren.

7. Buchhaltung
19% USt auf SaaS. Kleinunternehmerregelung möglich bis 25.000€ (verifizieren). Stripe erstellt Rechnungen automatisch.

8. IT-Sicherheitskonzept
2-Seiten-Dokument: Verschlüsselung, Serverstandort Frankfurt, RLS, Backups, kein Mitarbeiter-Zugriff.

⚠️ DISCLAIMER: Keine Rechtsberatung. Für AVV, PersAuswG und Steuer einen auf IT-Recht spezialisierten Anwalt konsultieren (~200–400€ Erstberatung). Gut investiertes Geld.

# 5. Feature-Roadmap

Monat 3–6, ab Juni 2026 — Priorisiert nach Kundenwert

## Priorität 1: Kunden werden das verlangen

| Feature | Zeitraum | Warum | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokument-Ablehnung durch Kanzlei | KW22–24 | Ohne das müssen Kanzleien per E-Mail nachfragen — genau das Chaos das Clario löst | Hoch — #1 Feature-Anfrage |
| DATEV-Export / Schnittstelle | KW24–28 | 80%+ nutzen DATEV. Ohne Export halbiert sich die Zeitersparnis. | Sehr hoch — Kaufentscheidung |
| Mandanten-Ansicht für Kanzlei | KW24–26 | Support: „Ich sehe nicht wo ich hochladen soll“ → Kanzlei kann es sehen | Mittel |

## Priorität 2: Wachstums-Features

| Feature | Zeitraum | Warum | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp-Erinnerungen | KW26–28 | E-Mails werden ignoriert. WhatsApp hat 90%+ Öffnungsrate. | Hoch — USP |
| Mehrsprachigkeit (TR/RU/AR/EN) | KW28–30 | Viele Mandanten sprechen kein fließendes Deutsch. | Mittel-Hoch |
| Kanzlei-Branding / White-Label | KW30–32 | Steuerberater wollen professionell auftreten. | Mittel — Upsell |

## Priorität 3: Ab 50+ Kunden

Chat zwischen Kanzlei und Mandant im Portal

OCR / automatische Dokumentenerkennung

Dashboard-Analytics (Bearbeitungszeit, Top-Nachzügler)

API für Integration (ADDISON, Agenda, Simba)

# 6. Finanzplan

## Monatliche Infrastrukturkosten

| Posten | Kosten/Monat | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | ~€115 | $125 (Base + Micro Compute) |
| Vercel Pro | ~€18 | $20 / Seat |
| Resend Pro | ~€18 | $20 (50K Mails reichen für Start) |
| Claude API (Sonnet) | ~€20–50 | 500 Bildprüfungen × ~€0,05 |
| Domain + E-Mail | ~€6 | €12/Jahr Domain + Google Workspace |
| GESAMT | ~€180 |  |

## Einmalige Kosten

| Posten | Kosten | Wann |
| --- | --- | --- |
| Domain-Registrierung | €12–30 | KW14 |
| Gewerbeanmeldung | €20–30 | KW15 |
| AGB (IT-Recht Kanzlei) | €30/Monat | Ab 1. Kunde |
| Anwalt Erstberatung | €200–400 | KW16–17 |
| Steuerberaterkongress | ~€300–500 | Mai 2026 |
| Visitenkarten + Flyer | €50–100 | KW17 |
| GESAMT | ~€650–1.100 |  |

## Revenue-Projektion (konservativ)

| Monat | Kunden | MRR | Kosten | Netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apr 2026 | 0 (Beta) | €0 | €180 | -€180 |
| Mai 2026 | 2 (Founding) | €75 | €180 | -€105 |
| Jun 2026 | 5 | €250 | €200 | +€50 |
| Jul 2026 | 8 | €500 | €200 | +€300 |
| Aug 2026 | 12 | €800 | €220 | +€580 |
| Sep 2026 | 18 | €1.200 | €250 | +€950 |

BREAKEVEN: ~Monat 3 bei ~€200 MRR (3 Kunden)

• Ab 10 Kunden: ~€700/Mo Gewinn (Nebenjob-Modus)
• Ab 30 Kunden: ~€2.100/Mo (Vollzeit-Einkommen)
• Ab 100 Kunden: ~€7.000/Mo (echtes SaaS-Territorium)

Alle Zahlen sind Schätzungen. Die ersten 5 Gespräche zeigen ob realistisch.

# 7. Risiken & Plan B

| Risiko | Wahrsch. | Szenario | Plan B |
| --- | --- | --- | --- |
| Kein Product-Market-Fit | Mittel (30–40%) | Steuerberater sagen „nett, aber E-Mail reicht“. | Pivote auf GwG-Only (gesetzliche Pflicht). Oder: andere Branchen (Anwälte, Makler). |
| DATEV baut das Gleiche | Hoch (60%+ langfristig) | DATEV verbessert „Meine Steuern“ mit GwG-Features. | Geschwindigkeit + UX-Vorsprung. Nische: Kanzleien ohne DATEV (~30%). Langfristig: Portal-Layer über DATEV. |
| Sicherheitsvorfall | Niedrig-Mittel | Personalausweis-Leak = Todessstoß im deutschen Markt. | Security Fixes SOFORT. Ab 10 Kunden: Pentest (2–5K€). Cyber-Versicherung (~40€/Mo). |
| Supabase-Abhängigkeit | Niedrig | Preiserhöhung oder Ausfall. | Supabase ist Open Source. Self-Hosting auf Hetzner (~30€/Mo) jederzeit möglich. |
| Solo-Founder-Burnout | Hoch (70%+) | Code + Sales + Support + Legal allein ist nicht nachhaltig. | Ab 15 Kunden: Werkstudent für Support. Ab 30: Co-Founder suchen. Feste Arbeitszeiten. |
| Digitale Signatur nicht anerkannt | Niedrig-Mittel | Finanzamt akzeptiert einfache eSignatur nicht. | Disclaimer einbauen. Notfalls: qualifizierten Anbieter integrieren (sign-me, ~0,50–2€/Signatur). |

# Zusammenfassung: Die nächsten 4 Wochen

| KW | Fokus | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| KW14 | Security Fixes + Browsertest + Hosting | App läuft auf eigener Domain |
| KW15 | Stripe + Landing Page + Impressum/DSGVO | Registrierung und Zahlung möglich |
| KW16 | LinkedIn-Outreach starten (10/Tag) + Netzwerk | Erste 3 Demo-Termine |
| KW17 | Demos halten + Feedback einarbeiten | Erste 2 Testnutzer |

⭐ NORDSTERN

Am 5. Mai stehst du auf dem Deutschen Steuerberaterkongress in Berlin mit einer funktionierenden App, 3–5 Testnutzern, und einer Story die du erzählen kannst.

Dieser Plan basiert auf recherchierten Marktdaten (53.803 Kanzleien lt. Bundessteuerberaterkammer 2025, Preise Stand März 2026) sowie Schätzungen. Alle Zahlen durch echte Marktvalidierung überprüfen.